2. Технико-экономическое обоснование разработки

Любое техническое или программное решение предполагает вложение финансовых средств, отсюда возникает вопрос рационального их применения и выбора из многообразных способов решения задачи наиболее эффективного.

Эффективность – это мера соотношения затрат и результатов функционирования программного средства.

Расчёт экономической эффективности позволяет оценить то, насколько рационально используются ресурсы для достижения определённых целей. В случае программного продукта – это оценка соотношения затрат на разработку и потенциальной прибыли компании.

В процессе разработки программного средства в качестве критериев экономической эффективности могут быть выбраны следующие:

- максимальная экономическая эффективность функционирования программного средства за весь период жизненного цикла при ограниченных затратах на разработку программ;

- минимальные затраты на разработку программ при заданной экономической эффективности применения и заданном качестве программного средства;

- максимальное отношение экономической эффективности применения программного средства в течение времени эксплуатации к затратам на его создание;

- максимальная разность эффекта от функционирования программного средства за весь жизненный цикл и затрат на его разработку, эксплуатацию и сопровождение.

Расчёт экономической эффективности и срока окупаемости проектируемой программы, реализованной на ЭВМ, требует постановки задач, определения порядка проведения работ и их сроков, определения ресурсов и расчёта трудовых затрат.

2.1. Организация работ

Для организации работы и планирования затрат ресурсов использовался Microsoft Project. Были определены следующие задачи (рис. 1):

- анализ требований (ТЗ);

- подготовительные работы;

- разработка спецификаций проектируемой системы;

- проектирование программного обеспечения;

- разработка программного обеспечения.

Рис. 1. Иерархическая структура работ, подзадачи и их сроки

2.2. Работа с ресурсами

Для выполнения работ были назначены и выровнены ресурсы, которые разделены на материальные, информационные и трудовые (рис. 2-3).

Рис. 2. Ресурсы проекта

Рис. 3. Распределение ресурсов проекта

2.3. Диаграмма Ганта

Временная шкала запланированных работ показана с помощью диаграммы Ганта (рис. 4). Некоторые работы велись параллельно.

Рис. 4. Диаграмма Ганта проекта

2.4. Критический путь проекта

Критическим путём проекта называют задачу или перечень задач, которые определяю минимальное время выполнения проекта, при условии, что все задачи будут выполнены в установленные сроки. Задачи на критическом пути не имеют резерва времени, поэтому любая задержка выполнения таких задач влияет на время выполнение проекта в худшую сторону.

Критический путь проекта представлен на рис. 5.

Рис. 5. Критический путь проекта

2.5. Расчёт себестоимости продукта

Себестоимость разработки включает:

- основную заработную плату разработчиков;

- дополнительную заработную плату;

- единый социальный налог;

- затраты на использование машинного времени;

- затраты на носители информации;

- затраты на текущий и профилактический ремонт вычислительной техники;

- прочие эксплуатационные расходы.

Себестоимость программного продукта вычисляется по формуле:

Спп=Зтр+Зм.вр+Зн.и+Зрем+Зпр,#1

где Спп – себестоимость программного продукта, руб.; Зтр – затраты на оплату труда, руб.; Зм.вр – затраты на использование машинного времени, руб.; Зн.и – затраты на носители информации, руб.; Зрем – затраты на текущий и профилактический ремонт вычислительной техники, руб.; Зпр – прочие эксплуатационные расходы, руб.

Затраты на оплату труда при разработке программного продукта вычисляются по формулам:

Зтр= Зобщ+Отч * Тн-с окладом,#2

Зтр=Зобщ* 1+Отч * Тн-почасовая,#3

где Зобщ – общая зарплата работника за час, Отч – отчисления с зарплаты, %, Тн – время написания программы.

Заработная плата программиста за час определяется по следующей формуле:

Зпр=СтпрФвм,#4

где Стпр – ставка программиста; Фвм – фонд рабочего времени в месяц, ч.

Заработная плата дополнительная определяется по следующей формуле:

Здоп=Зпр⋅Ндоп100%,#5

где Зпр – заработная плата программиста; Ндоп – норма отчислений на дополнительную зарплату (10%).

Зарплата общая вычисляется по следующей формуле:

Зобщ=Зпр+Здоп,#6

Ставка программиста-разработчика на предприятии НИУИФ составляет 120 000 руб., ставка руководителя ВКР – 44 300 руб. Фвм программиста составляет 170 ч/мес (17 недель * 5 дней в неделю * 8 часов в день / 4 месяца). Фвм руководителя ВКР составляет 204 ч/мес (17 недель * 6 дней в неделю * 8 часов в день / 4 месяца). По формуле (5) рассчитываются заработные платы программиста и руководителя ВКР за час:

Зпр.прогр=120 000170=705,88 руб./ч.

Зпр.рук=44 300204=217,16 руб./ч.

По формуле (5) рассчитываются дополнительные заработные платы:

Здоп.прогр=705,88* 35,294100%=498.27 руб./ч.

Здоп.рук=217,16*21,716100%=47,16 руб./ч.

Зарплаты общие вычисляются по формуле (6):

Зобщ.рук=705,88+498.27=1204,15 руб./ч.

Зобщ.рук=217,16+47,16= 264,31 руб./ч.

Отчисления в фонд страховых взносов составляет 30% с выплат в пределах единой предельной базовой величины (в 2026 году она составляет 2 979 000 руб. в год на сотрудника):

Отчпрогп=1204,15*0,3=361.25 руб

Отчрук=264,38*0,3=79,29 руб

По формуле (1) рассчитываются затраты на оплату труда при разработке программного продукта:

Зтр.прогр=477,51 +361.25 * 176 = 266 117,65 руб.

Зтр.рук=264,31 +79,29 * 204 = 70 096,06 руб.

Состав проектной команды:

- программист-дипломник;

- научный руководитель ВКР;

Все данные по заработной плате представлены в табл. 1.

Таблица 1

Данные по заработной плате

| Должность разработчика | Время работы, мес. | Стпр, руб. | Зпр, руб. | Здоп, руб./ч. | Зобщ, руб./ч. | Отч, руб./ч. | Зтр, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель ВКР | 4 | 44 300 | 217,16 | 47,16 | 264,31 | 79,29 | 70 113,5 |
| Программист-дипломник | 4 | 120 000 | 705,88 | 498,27 | 1204,15 | 361,25 | 266 117,65 |
| Итого: |  | 164 300 | 923,04 | 545,43 | 1468,47 | 440,54 | 336 213,71 |

Затраты на использование машинного времени вычисляются по формуле:

Зм.вр=См.вр*Врв.т#7

где Зм.вр – затраты на использование машинного времени, руб.; См.вр – стоимость одного часа машинного времени, руб./ч; Врв.т –время использования вычислительной техники, ч.

Стоимость одного часа машинного времени рассчитывается по формуле:

См.вр=ЦкСсл.к * Кр.д * Врс+Стэ * Мвс,#8

где См.вр – стоимость одного часа машинного времени, руб./ч; Цк – покупная цена компьютера, руб.; Ссл.к – срок службы компьютера, год (взято 5 лет); Кр.д – количество рабочих дней в году; Врс – время работы компьютера в течение суток, ч; Стэ – стоимость одного кВт/ ч электроэнергии, руб.; Мв.с – мощность вычислительной системы, кВт.

Время написания программы Тн совпадает с Врс и составляет 8 часов.

Рассчитана стоимости 1 часа машинного времени в год на предприятии по формуле (8), где 7.28 – стоимость 1 кВт/ч, 0.30 – это мощность ПК (300 Вт/ч.):

См.вр=80 0005×247×8+7,28*0,30=10,28 руб./ч.

Время использования вычислительной техники за год рассчитывается по следующей формуле:

Врв.т= Кд.р*Врс,#9

где Кд.р– количество дней разработки ПО; Врс– время работы компьютера в течение суток, ч.

Расчёт времени использования вычислительной техники за год по (9):

Врв.т=247×8=1 976 ч.

По формуле (7) вычислены затраты на использование машинного времени:

Зм.вр = 10,28 * 1 976=20 315,58 руб./год.

Затраты на носители информации принимаются в размере 2% от цены вычислительной техники.

Зн.и=80 000*0,02=1 600 руб.

Затраты на текущий и профилактический ремонт приняты в размере 4% от цены вычислительной техники и рассчитаны следующим образом:

Зрем=80 000*0,04=3 200 руб.

Прочие эксплуатационные расходы включают в себя затраты на освещение, отопление, охрану, уборку и текущий ремонт помещений. Они принимаются в размере 10 % от стоимости помещения (или его аренды, например, 20 000 руб./месяц), где происходит разработка программного продукта.

Зпр=20 000*0,1=2 000 руб./мес.

Себестоимость разработки программного продукта за период 4 месяца вычислена по формуле (1):

Спп=336213,71+20 315,58*412+1600+3200+2000*4=355 785,57 руб.

2.6. Расчёт цены программного продукта

Для определения минимальной цены, ниже которой разработчику будет невыгодно продавать программный продукт, используется следующая формула:

Цп.п = Сп.п*1 + Нпр, #10

где Цп.п – цена программного продукта, руб.; Сп.п – себестоимость программного продукта, руб.; Нпр – норматив прибыли (взято 20%).

Расчёт минимальной цены программного продукта по формуле (10):

Цп.п = 355 785,57*1 + 0,2=426 942,69 руб.

2.7. Расчёт экономической эффективности

Расходы потребителя, связанные с эксплуатацией программы, определяются по следующей формуле:

Рэ.п = Врп.п * См.вр + Цп.пСсл ,#11

где Рэ.п – эксплуатационные расходы потребителя, руб.; Врп.п – объём машинного времени в течение года, необходимый для решения данной задачи с использованием программы, ч; См.вр – стоимость одного часа машинного времени, руб./ч; Цп.п – цена программного продукта, руб.; Ссл  – срок службы программного продукта, год. Обычно составляет 1–2 года, затем выпускается новая версия программного продукта.

Объём машинного времени в течение года составляет:

Врп.п = (247 (рабочих  дней) * 12 (часов работы программы) = 2964 ч./год.

Расчёт расходов потребителя в год по формуле (11):

Рэ.п = 2964*10,28 + 426 942,69 / 2 = 243 941,26 руб./год.

Капитальные затраты рассчитываются по формуле (11):

Ркап = Врп.п* КЭВМФвр + Цп.п,#12

где Ркап – капитальные расходы потребителя, руб.; Врп.п – объём машинного времени в течение года, необходимый для решения данной задачи с использованием программы, ч; Фвр – полезный годовой фонд времени работы вычислительной техники, принимается условно 2000 ч в год; КЭВМ – капитальные затраты на вычислительную технику, для которой предназначена программа, руб.

Капитальные затраты на вычислительную технику рассчитываются по формуле:

КЭВМ = ЦЭВМ + Рп.п,#13

где ЦЭВМ – цена вычислительной техники, руб.; Рп.п – прочие расходы потребителя, связанные с помещением (отопление, освещение, уборка и т.д.), принимаются в размере 10 % от стоимости помещения потребителя (или его аренды), руб.

Расчёт капитальных затрат на вычислительную технику по формуле (13):

КЭВМ = 80 000 + 2 000 = 82 000 руб.

Расчёт капитальных затрат по формуле (12):

Ркап =  2 964* 82 0002 000 + 426 942,69= 545 502,69 руб.

На момент внедрения программного продукта у потребителя все работы выполнялись вручную, поэтому для расчёта эксплуатационных затрат потребителя при решении задачи вручную используют следующую формулу:

Рэ.руч = 1,21*ФЗП*12,#14

где Рэ.руч – эксплуатационные расходы потребителя при решении задачи вручную, руб.; ФЗП – фонд заработной платы персонала, обслуживающего решение задачи вручную, руб.; 12 – количество месяцев в году; 1,21 – поправочный коэффициент.

Программный продукт экономит время на процесс написания сценария (около трети рабочего дня, со слов заказчика), так как проверка сценария всё равно остаётся за человеком. Таким образом, расчёт эксплуатационных затрат потребителя при решении задачи вручную по формуле (14):

Рэ.руч = 1,21 * 120 000 *12 / 3 = 580 800 руб.

Годовая экономия эксплуатационных расходов у одного потребителя рассчитывается по формуле:

Э=Рэ.руч –Рэ.п.,#15

Годовая экономия эксплуатационных расходов у одного потребителя (15):

Э =  580 800  – 243 941,26= 336 858,74 руб./год.

Срок окупаемости – это величина, обратная коэффициенту эффективности. Представляет собой период времени, в течение которого затраты на программное средство окупятся полученным эффектом.

Срок окупаемости программного продукта рассчитывается по формуле:

Ток = РкапЭ .#16

Срок окупаемости программного продукта рассчитан по формуле (16):

Ток=545 502,69336 858,74=1,62 года.

Экономический эффект – это результат внедрения некоторого мероприятия, выраженный в стоимостной форме в виде экономии от его осуществления.

Годовой экономический эффект – это суммарная выгода (в деньгах), которую компания получает за год после внедрения какого-либо новшества, технологии или оборудования.

Годовой экономический эффект, получаемый одним потребителем, рассчитывается по формуле:

ЭЭ=Э –Ен*Ркап,#18

где Ен – нормативный коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений, равный 0,15.

Годовой экономический эффект, получаемый одним потребителем, рассчитан по формуле (18):

ЭЭ = 336 858,74 –0,15*545 502,69 =255 033,33 руб.