## Slide 1: Устав проекта

## Slide 2
Устав проекта - это ключевой документ, который используется для принятия решений в ходе всего проекта, а также на фазе приемки — для подтверждения результата.

## Slide 3: Содержание устава
Название проекта
Цели проекта
Результаты проекта
Допущения и ограничения
Ключевые участники и заинтересованные стороны
Ресурсы проекта
Сроки
Риски
Критерии приемки
Обоснование полезности проекта

## Slide 4: Цели и результаты
Цели проекта должны отвечать на вопрос «зачем» данный проект нужен. Цели проекта должны описывать бизнес-потребности и задачи, которые решаются в результате исполнения проекта.

## Slide 5: Цели и результаты
Изменения в Компании
Реализация стратегических планов
Выполнение контрактов
Разрешение специфических проблем

## Slide 6: Цели и результаты
Результаты проекта отвечают на вопрос, «что» должно быть получено после его завершения.

## Slide 7: Цели и результаты
Какие именно бизнес-выгоды получит заказчик в результате проекта
Какой продукт или услуга
Высокоуровневые требования

## Slide 8: Допущения и ограничения
Допущения, как правило, тесно связаны с управлением рисками. В разработке ПО часто приходится формулировать риски в виде допущений, тем самым передавая его заказчику. Например, оценивая проект разработки и внедрения по схеме с фиксированной ценой, мы должны записать в допущения предположение о том, что стоимость лицензий на стороннее ПО не изменится, до завершения проекта.

## Slide 9
Специфические нормативные требования
Специфические технические требования
Специфические требования к защите информации

## Slide 10: Ключевые участники и заинтересованные стороны
Спонсор проекта
Заказчик проекта
Пользователи результатов проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Соисполнители проекта. Субподрядчики и поставщики

## Slide 11: Ресурсы
Людские ресурсы и требования к квалификации персонала
Оборудование, услуги, расходные материалы, лицензии на ПО, критические компьютерные ресурсы
Бюджет проекта. План расходов и, при необходимости, предполагаемых доходов проекта с разбивкой по статьям и фазам/этапам проекта

## Slide 13: Сроки
Контрольная точка — важный момент или событие в расписании проекта, отмечающее достижение заданного результата и/или начало/завершение определенного объема работы. Каждая контрольная точка характеризуется датой и объективными критериями ее достижения.

## Slide 14: Риски
Риск — неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта.

## Slide 15: Критерии приемки
Критерии приемки должны определять числовые значения характеристик системы, которые должны быть продемонстрированы по результатам приемосдаточных испытаний или опытной эксплуатации и однозначно свидетельствовать о достижении целей проекта.

## Slide 16: Обоснование полезности проекта
Для кого предназначены результаты проекта.
Описание текущей ситуации «As Is». Какие у потенциального заказчика существуют проблемы.
Каким образом результаты проекта решают эти проблемы («To Be»).
Насколько значимо для клиента решение данных проблем (оценка экономического эффекта).
Какие преимущества в итоге из этого может извлечь компания-исполнитель проекта.

## Slide 17: Выводы
Эффективные процессы инициации программного проекта во многом определяют его будущую успешность. Недостаточное внимание этой фазе проекта неизбежно приводит к существенным проблемам при планировании, реализации и завершении.

## Slide 18: Выводы
Устав проекта - это ключевой документ, который используется для принятия решений в ходе всего проекта, а также на фазе приемки — для подтверждения результата.

## Slide 19: Выводы
Приоритет проекта определяется на основе оценки трех показателей:
Финансовая ценность.
Стратегическая ценность.
Уровень рисков.